**Załącznik nr 4 do SWZ**

Wzór umowy

**Umowa nr .................**

zawarta w dniu ........................... 2021 r. pomiędzy:

 **Gminą Suwałki** z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, NIP 844-214-60-35, Regon: 790670970, którą reprezentuje Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Bućko, zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

firmą..................................................................................................., NIP.............................., REGON ……………, KRS ………………….., reprezentowaną przez:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

zwaną dalej **Wykonawcą**, a wspólnie zwanymi dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, na „**Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022**”,

o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy**

* + - 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021/2022 w ramach **zadania nr 1/2**\*[[1]](#footnote-1) w zakresie odśnieżania dróg gminnych, zwanymi dalej usługami.
			2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg leżących na terenie Gminy Suwałki polegające na odśnieżaniu dróg, usuwaniu śniegu, błota pośniegowego na drogach we wszystkie dni tygodnia niezależnie od pory dnia oraz w zależności od warunków atmosferycznych- **Zadanie 1-2\***. **Wykonawca do realizacji niniejszej usługi na każde z Zadań 1-2 odrębnie obowiązany jest posiadać co najmniej 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami.**
1. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania dróg od 4,0 metra do 6,0 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 300 metrów jedna od drugiej oraz w miejscach zawiewanych do poszerzenia odśnieżania- **Zadanie 1-2\***.
2. Ilość szacunkowa km usług wskazana w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ dla poszczególnych zadań jest ilością prognozowaną i będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
3. Szczegółowy zakres i opis zamówienia będących przedmiotem umowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, która stanowi integralną część umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem wykonania zamówienia.
4. Drogi objęte niniejszą umową oznaczone zostały na mapie, mającej jedynie poglądowy charakter, stanowiącej **załącznik nr 6 do umowy**.
5. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić dyżury w czasie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu stanu pogodowego na terenie Gminy oraz do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez jednostki sprzętowe przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy przez 24 godziny na dobę.
6. Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji zimowej (przystąpienia do pracy) **90 min** od wezwania przez pracownika Zamawiającego pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcom interwencyjnych usług odśnieżania dróg, na drogach gdzie Wykonawca nie wykonuje usługi w przypadku panujących wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub fizycznych oraz w przypadku gdy na drogach objętych przedmiotem umowy z Wykonawcą jest utrzymana przejezdność i występują dobre warunki zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie za wykonanie usługi interwencyjnej będzie następowało na podstawie stawki za 1 km odśnieżania dróg wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy.
8. Zamawiający w przypadku szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i wyczerpaniu podstawowego limitu km zimowego utrzymania dróg przewiduje zamówienia opcjonalne, o których mowa w art. 441 ustawy Pzp polegające na zwiększeniu ilości km świadczenia usług w ilości nie większej niż 30% zamówienia podstawowego dla każdego zadania odrębnie. W łącznej cenie ofertowej należy wycenić tylko zamówienie podstawowe.
9. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji określonego w ust. 11 w czasie trwania umowy.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca okresów na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego zadania, a wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie wskazanej w formularzu ofertowym stawki za 1 km usługi dla danego zadania.
11. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do żądania od Zamawiającego dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach określonych w SWZ i niniejszej umowy.
12. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i zależeć będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego.

**§ 2.**

**Czas obowiązywania Umowy i świadczenia usług przez Wykonawcę**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie od dnia zawarcia umowy **do 30.04.2022 r.**

**§ 3.**

**Obowiązki Wykonawcy**

* + - 1. Wykonawca obowiązany jest do realizacji usług zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg oraz obowiązującymi przepisami prawa.
			2. Wykonawca podejmie akcję odśnieżania/zwalczania śliskości wyłącznie na wezwanie pracownika Zamawiającego.
			3. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przez Wykonawcę obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
			4. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakty z pracownikiem Zamawiającego.
			5. Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
			6. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.
			7. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia.
			8. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego.
			9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy sprzętu przy wykonywaniu usług, która musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub właściwego sołtysa w imieniu Zamawiającego.
			10. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg wykonanych po zakończeniu usługi. Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizacji usług.
			11. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów komórkowych.
			12. Wykonawca oświadcza, że pojazdy, które będą użyte do wykonania usług są:
1. ubezpieczone, a na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże polisy OC;
2. sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne dopuszczenia do eksploatacji.
	* + 1. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych w SWZ lub niniejszej umowy Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 4.**

**Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy i uzgodnień podczas świadczenia przez Wykonawcę usług będących przedmiotem Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy mapę z zaznaczonym obszarem i wykazem dróg objętych zadaniami określonym niniejszą umową oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki świadczenia usług.

**§ 5.**

**Wynagrodzenie umowne i warunki płatności**

* 1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługiwać będzie, określone ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie umowne składające się z dwóch elementów:
1. wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki jednostkowej brutto za 1 km usługi wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, tj.:

- za zadanie … kwota **……….złotych brutto** za 1 km (słownie: ……………………)

1. wynagrodzenie z tytułu świadczenia gotowości prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Wynagrodzenie będzie stanowiło wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zadeklarowaną w Formularzu ofertowym stawką za gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania dróg wyrażoną w % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia:

- za zadanie …. % wartości łącznej ceny oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia

Wynagrodzenie za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg będzie należne w przypadku, gdy w danym miesiącu nie będzie prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg.

* 1. Wartość umowy za świadczone usługi w części …./ zadaniu ….. wynosi kwotę do **wysokości:** **………………………. złotych brutto** (słownie: ………………………………………), w tym podatek VAT **……..%, z zastrzeżeniem, że wysokości wynagrodzeń za świadczone usługi z podziałem na elementy wynagrodzenia nie mogą przekroczyć:**
1. **za faktycznie przejechane kilometry kwoty ………………………. złotych brutto** (słownie: ………………………………………);
2. **za gotowość prowadzenia zimowego utrzymania dróg kwoty złotych brutto** (słownie: ………………………………………)
	1. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przez Wykonawcę usług będących przedmiotem Umowy niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym np. koszty dojazdu i powrotu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszty bieżących napraw i remontów sprzętu oraz oznakowania pojazdu.
	2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie do 21 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury VAT wraz z potwierdzeniem sołtysów wsi lub pracownika Zamawiającego o wykonaniu usług na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy**……………………………….. Wykonawca rozlicza się z wykonanej usługi w danym miesiącu najpóźniej w terminie do 15-tego dnia następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.**
	3. Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej rachunek bankowy jest na liście Ministerstwa Finansów w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
	4. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, z wynagrodzenia zostaną potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
	5. Faktura powinna być wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, NIP: 844-214-60-35,

Odbiorca: Urząd Gminy Suwałki 16-400 Suwałki ul. Świerkowa 45.

* 1. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
	2. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy, choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.
	3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
	4. Wykonawca oświadcza, że prowadząc działalność gospodarczą zatrudnia/nie zatrudnia\* pracowników lub zawiera/ nie zawiera umowy ze zleceniobiorcami stosownie do art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2207).

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że do usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej mają zastosowanie przepisy art. 8a-8b ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2207) i zobowiązuje się do wykazania na fakturze liczby godzin poświęconych na wykonywanie usługi za każdy miesiąc, gdzie kwota należności (przed doliczeniem podatku Vat) będzie nie niższa niż kwota wynikająca z przemnożenia minimalnej stawki godzinowej przez liczbę tych godzin.

* 1. Wykonawca oświadcza /nie oświadcza\*, że wykonywana usługa wchodzi w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1128).

***\*niepotrzebne skreślić***

**§ 7.**

**Odpowiedzialność Wykonawcy**

* + - * 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
				2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia szkód stwierdzonych przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
				3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia osobie trzeciej wykonania zastępczego obejmującego usługi Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit a) w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
3. 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godziną opóźnienia wyjazdu każdej jednostki sprzętowej do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg liczoną od chwili wydania przez pracownika Zamawiającego dyspozycji wyjazdu;
4. 500,00 zł brutto w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji przedmiotu Umowy, osób na umowę o pracę, w sytuacji gdy wykonywane przez te osoby czynności wskazane w SWZ polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Wyżej wymieniona kwota naliczana będzie za każdą niezatrudnioną osobę i za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym ujawniono brak zatrudnienia;
5. 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 9 ust 4 umowy;
6. stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 1 i 3 w wysokości 100,00 zł brutto za każdorazowy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania w danym dniu usługi akcji zimowego utrzymania dróg lub naruszenia przez Wykonawcę postanowień umownych;
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 2 lit a) w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
8. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, to 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 2 lit a.
9. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.
10. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2 lit a), bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do jej zapłaty.
11. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
12. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
13. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami k.c.

**§ 9.**

**Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań**

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) (dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji przedmiotu Umowy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

**- kierowania pojazdami i urządzeniami, którymi realizowana będzie usługa.**

1. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a w/w wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio usługi określone w ust. 2, a nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. usług przez inne osoby lub samozatrudnionych. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie osobiste wykonanie zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy w szczególności: 1)oświadczenia zatrudnionego pracownika;

2)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

3)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

4)innych dokumentów.

-zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Dokumenty o których mowa w ust. 4, Wykonawca składa każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego terminie – nie krótszym jednak niż 5 dni.
2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

**§ 10.**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
2. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy,
4. rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
5. Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy wynikające z przepisów szczególnych.
6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
7. nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym Umową;
8. dwukrotnie nie wykonał lub nienależycie wykonał usługę. Takie zdarzenie skutkować będzie rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości.
9. zaniechał realizacji Umowy, tj. nie realizuje Umowy, a przerwa trwa dłużej niż 3 dni.
10. pomimo uprzednich, pisemnych, zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami Umowy lub narusza postanowienia Umowy;
11. dwukrotnie zwleka w podstawieniu sprzętu na czas rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg;
12. odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną;
13. zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego;
14. nie będzie realizował/wykonywał swoich obowiązków umownych;
15. wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
16. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 po bezskutecznym upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie likwidacji zaniedbań.
17. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu, stwierdzonego przez Zamawiającego, z tytułu wykonanej części Umowy do dnia odstąpienia.
18. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usług.
19. Pracownik Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy.
20. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.
21. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych.

**§ 11.**

**Rozwiązanie Umowy**

1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca może rozwiązać Umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za należycie wykonane usługi mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu określonego w wezwaniu.
3. Wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Rozwiązanie Umowy za porozumieniem Stron w całości lub części następuje wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia Umowy oraz ponoszeniem odpowiedzialności Wykonawcy za zrealizowaną część przedmiotu Umowy, w szczególności:

1) w przypadku stwierdzenia w toku wykonywania przedmiotu Umowy okaże się, że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego;

2) w przypadku stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu Umowy lub zwiększenia kosztów jego wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia przeszkód natury ekonomiczno-prawnych zwiększających ryzyko nienależytego wykonania, niecelowego, niezasadnego.

Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie rozpoczęcia usługi z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin odwezwania, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania usług poniżej poziomu obowiązującego standardu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami doprowadzenia drogi do właściwego standardu, a w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nagminnego nienależytego wykonania usługi może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 12.**

**Zmiany postanowień Umowy**

* + - 1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1-2 ustawy Pzp.
			2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Zamawiający oprócz okoliczności z ust. 1 przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej Umowy.
			3. Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:
1. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu Umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, za które nie odpowiada Wykonawca;
2. gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;
3. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających wcześniejsze / późniejsze zakończenie lub rozpoczęcie realizacji usług objętych Umową;
4. wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższe rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk:
5. Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie,
6. Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu siły wyższej,
7. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy;
8. w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma wykonanie przedmiotu Umowy, a następie Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i ustalą warunki rozwiązania Umowy, a także ustalą rozliczenia za wykonanie części Umowy wykonanej do daty zawiadomienia;
9. utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
	* + 1. Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian Umowy w zakresie innych rodzajów zmian:
10. zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy – w zakresie niezrealizowanych części Umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT;

- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

2) zmiana zakresu zamówienia ale niewykraczająca poza ogólny charakter przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, w szczególności może ulec zmianie długość poszczególnych odcinków dróg podlegających usłudze zimowego utrzymania dróg. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu umowy z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości umowy;

3) zmiana numeru rachunku bankowego;

4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

5) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia określonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

1. zakresu części przedmiotu Umowy (zamówienia) powierzonej Podwykonawcom;
2. podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy (zamówienia) podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej;
3. w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
4. rozwiązania za porozumieniem stron Umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia Umowy oraz ponoszeniem odpowiedzialności Wykonawcy za zrealizowaną część przedmiotu Umowy.

5. Wszystkie powyższe wymienione postanowienia stanowią katalog zmian Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

6. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2. danych teleadresowych;
3. danych rejestrowych;
4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

**§ 13.**

**Podwykonawcy**

Wykonawca oświadcza, iż przy wykonywaniu części przedmiotu Umowy
**nie będzie/będzie\*** korzystał z podwykonawcy/ów.

***\*niepotrzebne skreślić***

W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia obejmującego przedmiot Umowy będzie wykonywana przez podwykonawcę.

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w przypadku wszelkich zmian w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 2, a także przekazuje wymagane informacje w przypadku nowych podwykonawców.

W każdym przypadku korzystania z usług podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie usług/zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego lub osób trzecich.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca polegał na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1. Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

**§ 14.**

**Poufność**

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej Umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi osobami umowach.
3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które:

- były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy,

- stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków niniejszej Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, która posiada pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

**§ 15.**

**RODO**

Klauzule ochrony danych osobowych realizujące wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarte w SWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.

**§ 16.**

**Postanowienia końcowe**

* + - 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
			2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać cesji (przelewu) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
			3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy tego wymaga, może żądać od drugiej Strony spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.
			4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), o ile przepisy Pzp nie stanowią inaczej.
			5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: cztery dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
			6. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy o braku Podwykonawców/dalszych Podwykonawców;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach/dalszych Podwykonawcach;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;
4. Załącznik nr 4 – SWZ;
5. Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy;
6. Załącznik nr 6- Mapa z zaznaczanym obszarem i wykazem dróg objętych zadaniem.

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

**Załącznik Nr 1 do wzoru Umowy**

 …………………………………...

 *(pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)*

**Inwestor: Gmina Suwałki**

**Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022”**

**Oświadczenie Wykonawcy**

 **o braku Podwykonawców/dalszych Podwykonawców**

Wykonawca oświadcza, że cały zakres usług za okres …………………………….. i powierzony do wykonania naszej firmie:

…………………………………………………………………………………………………..(pełna nazwa, siedziba)

na podstawie zawartej z Gminą Suwałki umowy nr ……….. z dnia …………………………..

został przez nas zrealizowany osobiście, bez udziału Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

 Wykonawca oświadcza, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………….. ………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

**Załącznik Nr 2 do wzoru Umowy**

 …………………………………...

 *(pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)*

**Inwestor: Gmina Suwałki**

**Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022”**

**Oświadczenie Wykonawcy**

 **o Podwykonawcach/dalszych Podwykonawcach**

Wykonawca oświadcza, że cały zakres usług za okres …………………………….. i powierzony do wykonania Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..(pełna nazwa firmy Wykonawcy i jego siedziba)

na podstawie zawartej z Gminą Suwałki umowy nr ……….. z dnia …………………………..

został przez Wykonawcę zrealizowany przy pomocy niżej wymienionych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców:

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. ……………………………………………..

Wykonawca oświadcza ponadto, że oprócz wyżej wymienionych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, przedmiotowe prace nie były realizowane przez innych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………….. ………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)

**Załącznik Nr 3 do wzoru Umowy**

 …………………………………...

 *(pieczęć firmy- nazwa i adres*

*Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)*

**Inwestor: Gmina Suwałki**

**Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022”**

**Oświadczenie**

 **Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy**

Oświadczam/y że …………………………………………………………………..................

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby)

spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie należne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w Umowie nr …………. z dnia ………….., dotyczącej wykonania robót budowlanych /usług /dostaw\* w ramach realizacji zadania pn. „**Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022**”

Oświadczam/y, że całość robót (prac) wykonanych przez naszą firmę w związku z ww. Umową została w całości uregulowana i rozliczona 100%. W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć i kierować w stosunku do Zamawiającego – Gminy Suwałki – o jakiekolwiek roszczenia (żądania) o zapłatę wynagrodzenie należnego na podstawie ww. Umowy

…………………………….. ………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić

1. ***\*niepotrzebne wykreślić*** [↑](#footnote-ref-1)