Suwałki, 03.04.2023 r.

In.7013.3.2022.KM

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE

na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania:

„Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE

z dnia 03.04.2023 r.

zmiany naniesiono kolorem czerwonym

- ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Gmina Suwałki

Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki pow. suwalski, woj. Podlaskie

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Strona internetowa:  http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Numer telefonu: 87 565 93 00

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Miejsce publikacji ogłoszenia:

- strona internetowa:  http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

- PODSTAWA PRAWNA:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. . Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Do Zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. (wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

  - Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”.

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt umowy i zapytanie ofertowe,  a szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Koncepcja projektowa. Zamówienie na roboty budowlane objęte nadzorem zostało zamieszczone na BIP Urzędu Gminy Suwałki w zakładce: Zamówienia Publiczne/ 2022/Zamówienia o wartości równej lub powyżej 130 tys. zł.

Link do zamówienia objętego nadzorem: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/2022/zamowienia-o-wartosci-rownej-lub-powyzej-130-tys-zlotych/zp27192022ew-budowa-osrodka-czytelnictwa-i-kultury-gminy-suwalki-w-msc-plociczno-osiedle-2022-07-05.html

  - Podstawowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim:

    - budowa podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku na potrzeby biblioteczne i działalność kulturalną, w tym bibliotekę wraz z czytelnią, salę widowiskową z zapleczem, sale: warsztatowe i edukacyjne, zaplecze administracyjne, toalety, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i inne na potrzeby funkcjonowania ośrodka, wyposażenie obiektu, a także zagospodarowanie terenu, w tym drogi wewnętrzne i parkingi, ogrodzenie, nasadzenia, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,

    - przebudowa istniejącego zjazdu i budowa nowego zjazdu, komunikacji wewnętrznej poprzez projektowane dojazdy wewnętrzne wraz z miejscami dla samochodów osobowych i autobusów,

    - budowa dojść – komunikacji pieszej wokół budynku wraz z placem od strony wschodniej,

    - budowa kina letniego samochodowego, wraz ze sceną oraz widownią – „wyspa dla leżaków” w formie nawierzchni z piasku,

    - budowa infrastruktury technicznej, sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza zasilania budynku,

    - budowa infrastruktury technicznej doziemnych instalacji: wodociągowych, deszczowych, sanitarnych, ciepła, kablowych nN, kanalizacji kablowej, doziemnej instalacji gazowej ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700 l,

    - mała architektura w formie ławek, koszy,

    - nasadzenia krzewów, traw ozdobnych,

    - wykonanie trawnika w pasie drogowym na fragmencie działki nr 913,

Obiekt został dostosowany do osób niepełnosprawnych poprzez korektę ukształtowania terenu, wykonanie utwardzeń miejsc parkingowych przy budynku i terenie przyległym. Teren będzie ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych.

- DO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW INAPEKTORA NALEŻY:

  - W ramach kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa wyżej, Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przez osoby mające uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

  - Wykonawca/inspektorzy poszczególnych branż są zobowiązani do obecności:

- na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego,

- na każde żądanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obowiązków i przyjęcia praw, wynikających z art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.), a także przejęcia czynności ciążących na Zamawiającym - Inwestorze w fazie realizacji inwestycji, aż do jej zakończenia. Niezależnie od tych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- należytego zapoznania się z kompletem dokumentacji związanej z realizacją umowy o nadzór inwestorski, przed rozpoczęciem inwestycji, w tym: z umowami, wytycznymi, opracowaniami, dokumentacją projektową, pozostałą dokumentacją dotyczącą inwestycji (uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami, warunkami przyłączy i innymi umowami dotyczącymi inwestycji),

- należytego zapoznania się ze stanem faktycznym dotyczącym nieruchomości, objętej zadaniem,

- reprezentowania Zamawiającego na budowie, w tym sprawowania kompleksowego nadzoru w zakresie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, innymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz warunkami realizacji inwestycji, a także pozostałą dokumentacją formalno-prawną dotyczącą inwestycji oraz obowiązującymi normami i przepisami, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,

- sprawdzania jakości, zatwierdzania wykonywanych robót, materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem w szczególności w celu zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjętych dokumentami Zamawiającego,

- kontrolowania zgodności wykonania robót z projektem oraz umową wykonawczą, kontroli prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę wpisów do Dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów do Dziennika Budowy w ramach powierzonych obowiązków nadzoru,

- współpracy z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych i niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w celu bieżącego i sprawnego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji,

- nadzorowania przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa, ustaleń planu BIOZ,

- zawiadamiania Inwestora o konieczności zawiadomienia właściwych organów o naruszeniach prawa budowlanego, stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji, a w przypadku gdy roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych - wstrzymanie prac i niezwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego,

- informowanie o postępach w realizacji prac, w tym:

- każdorazowe pisemne informowanie Zamawiającego w przypadku trudności  w realizacji robót, postępie prac uniemożliwiającym dotrzymanie terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym również o nieprawidłowościach i wadach czy zaniedbaniach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych oraz naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia.

- weryfikowania i oceniania dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, związanych z odbiorami częściowymi, robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, odbiorem końcowym robót budowlanych, w tym dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia z Wykonawcą (a także jego rozliczenie wobec podwykonawców robót budowlanych), atestów, certyfikatów, wyników pomiarów, dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót, instrukcji ppoż. oraz instrukcji użytkowania obiektu itp.,

- uczestniczenia w czynnościach inwentaryzacyjnych robót budowlanych i robotach zabezpieczających, weryfikacji protokołu inwentaryzacji robót, udziału w odbiorze robót przerwanych i zabezpieczających - przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania prac przez Wykonawcę robót budowlanych,

- wskazywania ewentualnych braków, usterek i wad, potwierdzanie ich usunięcia,

- wydawania pisemnych opinii, udzielanie pisemnych wyjaśnień, analiz itp. w przypadku powstania kwestii spornych, wymagających rozstrzygnięcia lub budzących wątpliwości z zakresu realizowanego procesu inwestycyjnego,

- potwierdzania robót faktycznie wykonanych, w tym ich jakości, zużycia materiałów, potwierdzanie faktu usunięcia wad,

- opiniowania składanych przez Wykonawcę propozycji wykonania robót uzupełniających, zamówień dodatkowych, wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu, w tym sporządzanie protokołów konieczności w celu akceptacji przez Zamawiającego,

- sporządzania kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych, czy uzupełniających, udzielonych do czasu zakończenia inwestycji,

- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego,

- uczestniczenia w odbiorach robót budowlanych, w tym w czynnościach prób, pomiarów, badań itp. oraz udział w przekazaniu obiektu do użytkowania, a w przypadku wykrycia lub ujawnienia się wady robót budowlanych w okresie rękojmi lub gwarancji - udział w czynnościach (spotkania, udzielanie wyjaśnień, wydawanie opinii, dokonywanie ustaleń) wymagających wg Zamawiającego obecności inspektora nadzoru,

- wykonywania innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych które wynikają z nadzoru autorskiego,

- wykonywania innych nie wymienionych powyżej czynności, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

  - Dojazd oraz wszelkie koszty związane ze swoją obecnością na budowie oraz realizacją przedmiotu umowy (odzież ochronna itp.) Wykonawca zapewnia na swój koszt we własnym zakresie.

  - Zamówienie obejmuje także pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji ewentualnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających, udzielonych przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych do zakończenia inwestycji.

  - Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy przez okres realizacji niniejszej umowy.

  - Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa także projekt Umowy, stanowiący załącznik niniejszego zapytania ofertowego.

- INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- TERMIN WYKONANIA UMOWY:

Przedmiot zamówienia winien być wykonany w terminie:

- rozpoczęcie pełnienia nadzoru – po podpisaniu umowy z wykonawcą,

- zakończenie pełnienia nadzoru – do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z zastrzeżeniem, że okres świadczenia przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego jest tożsamy z terminem wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych na realizację inwestycji.

Dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy w sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane lub opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór, do czasu ukończenia i odebrania tych robót.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

  - Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

    - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:

co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej polegającymi na budowie/rozbudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 2 500 m3.

Zamawiający zastrzega, że przez jedną usługę rozumie jedną usługę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

    - Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:

minimum 1 osobą pełniącą funkcję inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równoważne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

minimum 1 osobą pełniącą funkcję inspektora branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

minimum 1 osobą pełniącą funkcję inspektora branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  - Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca składa oświadczenie którego treść znajduje się w Formularzu ofertowym oraz dołącza wypełnione wykazy stanowiące załącznik nr 2 i nr 3.

  - Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2.1 i 7.2.2, zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił.

  - Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 7.2.1 i 7.2.2 zostanie odrzucona.

  - Dokumenty, które będą wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy: aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, kserokopia uprawnień do nadzorowania (poświadczona za zgodność z oryginałem), poświadczenie/referencje lub inne dowody należytego wykonania usługi.

- KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z OPISEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena (C) - waga 100 % = 100 pkt

Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

  - Kryterium cena „C” będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej w Formularzu Oferty.

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:

najniższa cena brutto podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena  brutto oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. oraz zaadresować:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

OFERTA NA:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”

w  wypadku złożenia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego – w tytule wskazać należy:

OFERTA -Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”

  - Zaleca się aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę w formie pisemnej były połączone (spięte).

  - Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

  - Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

  - Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firma), adres Wykonawcy.

  - Dokumenty niezbędne do złożenia w ofercie:

- formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,

- wykaz usług stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania,

- wykaz osób stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania,

  - Na potrzeby oceny ofert Wykonawca powinien wskazać w ofercie Cenę ryczałtową brutto wykonania zamówienia w złotych, stawkę podatku VAT,

  - Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu 
i załącznikach do niego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z ich realizacją.

  - Cenę ofertową  brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę sporządzoną w formie pisemnej według załączonego formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego należy :

- złożyć osobiście  lub za pośrednictwem poczty, w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki;

- wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  - Termin składania ofert upływa w dniu  07 kwietnia 2023 r. o  godzinie 10:00

  - O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty w siedzibie Zamawiającego bądź data wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową bądź kurierską.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- PRZEBIEG BADANIA I OCENY OFERT

W toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosowanych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- zawiera braki uniemożliwiające dokonania oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;

- jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;

- Wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie  unieważnia się obligatoryjnie, jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; chyba że może ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpi zmiana okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

- zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- zostały złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu ofertowym;

- zostały złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

- Wykonawca, podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023, poz. 129).

- ISTOTNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Istotne warunki umowy określa projekt Umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki -  Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy na przetwarzanie danych osobowych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

  - Zamawiający powiadomi Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyniku postępowania drogą elektroniczną, a w przypadku braku wskazania adresu e-mail - za pośrednictwem poczty z zachowaniem formy pisemnej.

  - Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której  projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający poinformuje telefonicznie Wykonawcę o miejscu oraz terminie podpisania umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną, a w przypadku braku wskazania adresu e-mail - za pośrednictwem poczty.

  - Dodatkowych informacji o przedmiocie zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu 87 565 93 53

- ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – Wykaz usług – po zmianie

- Załącznik Nr 3 – Wykaz osób

- Załącznik Nr 4 – Projekt Umowy – po zmianie

Zbigniew Mackiewicz

Wójt Gminy Suwałki