Załącznik nr 4

Umowa

UMOWA NR ………/In/2023

zawarta w dniu …………. 2023 r. pomiędzy:

Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, NIP 8442146035,                        REGON 790670970 reprezentowaną przez:

………………………………………………………….,

przy kontrasygnacie ………………., zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………, NIP: ………….., Regon: ………………

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Projektantem”,

do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej Pzp,

o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY(ZAMÓWIENIA)

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracować przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane określone w § 4 - dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę budynku OSP w msc. Potasznia, dz. nr ew. 193/2, gmina Suwałki, zwaną dalej dokumentacją projektową, a także pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji projektu.

- Przedmiotem umowy (zamówienia) jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, obejmującej w szczególności:

- sporządzenie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych i udostepnienie jej architektowi Zamawiającego celem wykonania projektu w branży architektonicznej,

- wniesienie zgłoszenia wodnoprawnego do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na budowę oczyszczalni ścieków,

- sporządzenie wniosku o wydanie i uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci oraz uzyskanie pozostałych zgód niezbędnych do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla projektowanych sieci,

- wykonanie innych opracowań projektowych, jak np.: projekty przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej, ekspertyzy konstrukcyjnej wymaganej przy rozbudowie, opinii geotechnicznej,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (bez branży architektonicznej): projekt budowlany - 5 egz., w tym projekty techniczne (zawierające detale konstrukcji, profile, zestawienia ilości oraz rysunki szczegółowe) - 4 egz, projekt architektury zastanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego, Po stronie Zamawiającego leży „spięcie” projektu budowlanego wszystkich branż w całość,

- zapewnienie udziału, w ramach swojego wynagrodzenia, w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, t.j. m.in. branża konstrukcyjno-budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, branża teletechniczna i każda inna, która będzie niezbędna do wykonania zamówienia,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień (w tym z rzeczoznawcami) i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) obejmujące również branżę architektury - 2szt,

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego obejmujące również branżę architektury – 2 egz,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej) na płycie CD lub pendrive (pliki *pdf, *doc i *dwg) – 1 egz,

- pełnienie nadzoru autorskiego, przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego.

- Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1679) oraz wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Przedmiar i kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2456).

- Wszystkie zadania i czynności związane z pracami projektowymi nieokreślone w niniejszej Umowie, a które są konieczne dla realizacji i ukończenia inwestycji w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.

§ 2.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia): do 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy

w tym: w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy –Wykonawca złoży do Zamawiającego komplet projektów niezbędnych do złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku o pozwolenie na budowę.

Potwierdzeniem w/w terminu będzie protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace projektowe niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy.

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający obowiązany jest:

1) udostępnić Wykonawcy posiadane dane, informacje oraz udzielić wyjaśnienia potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy,

2) opiniować wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,

3) odebrać przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

4) do terminowej zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonany i odebrany przedmiot Umowy,

5) wykonać projekt branży architektury,

6) sporządzenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

7) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku zgłoszenia informacja o nie wniesieniu sprzeciwu).

2. Zamawiający ma prawo, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu zapoznanie się z przebiegiem i postępem wykonania przedmiotu Umowy na każdym etapie.

3. Do obowiązków Zamawiającego należy także przekazanie niezwłocznie po podpisaniu Umowy, upoważnienia (pełnomocnictwa) dla Wykonawcy, wystawionego przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych oraz w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania (ewentualnych) kolizji z istniejącym uzbrojeniem (o ile takie wystąpienia będą konieczne), koniecznych do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotowego Zadania do właściwego organu administracji architektoniczno–budowlanej lub uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji, w tym wniesienia wszelkich innych wniosków (pism) do właściwych organów zmierzających do realizacji Zadania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydać upoważnienie także innym osobom fizycznym lub podmiotom działającym na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego.

§ 4.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5,  w szczególności obowiązany jest:

- do współdziałania z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy,

- dokonać wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem do projektowania,

- wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, oraz ustaleniami na etapie wykonywania projektu, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- opracować dokumentację projektową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w szczególności przez:

- projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej (główny projektant) ……………………………………………………………………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane …………………………………………… w specjalności ……………………………………..… nr upr. ……….z dnia…………

- projektanta branży sanitarnej ………………………………….posiadającego uprawnienia budowlane …………………………………………………… w specjalności …………………………………….....… nr upr. ……….z dnia…………

- projektanta branży elektrycznej ……………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane ………………………………………………….. w specjalności ……………………………………...… nr upr. ……….z dnia…………..

- projektanta branży teletechnicznej ……………………………………... posiadającego uprawnienia budowlane ………………………………………………….. w specjalności ……………………………….....……… nr upr. ……….z dnia…………

oraz zagwarantować specjalistów innych branż, posiadających stosowne uprawnienia, jeżeli taka potrzeba wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

- opracować dokumentację projektową i uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót,

- uzyskać wszelkie warunki i uzgodnienia z poszczególnymi właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej,

- protokolarnie przekazać Zamawiającemu (w terminie umownym) opracowaną dokumentację projektową wraz z oświadczeniem o jej kompletności,

- bez zbędnej zwłoki poprawianie opracować dokumentację zgodnie z wymogami Zamawiającego,

- pełnić nadzór autorski podczas realizacji zadania objętego przedmiotem Umowy w ramach wynagrodzenia umownego przysługującego na podstawie niniejszej Umowy,

- bezzwłoczne udzielać na piśmie odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania dotyczące inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia umownego przysługującego na podstawie niniejszej Umowy,

- wykonać trzy razy aktualizację dokumentacji projektowej (aktualizacja cen lub podział kosztorysu na elementy), bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego do czasu ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na roboty budowlane, nie dłużej niż w okresie do 3 lat liczonych od dnia odbioru przedmiotu niniejszej Umowy .

§ 5.

WYNAGRODZENIE UMOWNE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, w tym za przeniesie praw autorskich, o których mowa w § 9, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie umowne ryczałtowe.                         Wysokość wynagrodzenia umownego wynosi:

netto: ………….. zł  (słownie: …………………………)	
VAT 23% - ……………………… zł,

brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………….).

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 wchodzi w zakres prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji niniejszej umowy będzie zatrudniał pracowników w rozumieniu art. 1 pkt. 1b lit. a) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020 r. poz. 2207).

- Zamawiający przewiduje płatność częściową w wysokości 60% wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1, po dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Pozostałe 40% wynagrodzenia umownego określonego w ust.1, po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót.

- Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy: ……………………………………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej rachunek bankowy jest na liście Ministerstwa Finansów w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Faktura powinna być wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, NIP: 844-214-60-35,

Odbiorca: Urząd Gminy Suwałki 16-400 Suwałki ul. Świerkowa 45.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.

§ 6.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Dokumentem potwierdzającym terminowe wykonanie przedmiotu Umowy jest Protokół przekazania kompletnej dokumentacji projektowej sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez obie strony Umowy, zawierający w szczególności:

- mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych (oryginał),

- zgody właścicieli posesji oraz zarządcy drogi /jeśli wystapiły/ na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane dla projektowanej inwestycji (oryginały) – w wersji wskazanej przez Zamawiającego,

- zgłoszenie wodnoprawne do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na budowę oczyszczalni ścieków (oryginał),

- warunki techniczne oraz wszelkie inne zgody i uzgodnienia (oryginały),

- inne opracowania projektowe, jak np.: projekty przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej (jeżeli wystąpiły), ekspertyzę konstrukcyną,

- projekty budowlane - 5 egz., w tym projekty techniczne (zawierające detale, profile, zestawienia ilości oraz rysunki szczegółowe oraz dokumentację geotechniczną) - 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB) obejmujące również branżę architektury - 2szt,

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie obejmujące również branżę architektury – 2 egz,

- kompletną dokumentację projektową w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive (pliki *pdf, *doc  i *dwg) – 1 egz,

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w przekazanej dokumentacji projektowej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 zobowiązuje się do  dokonywania zmian, poprawek i uzupełnień, także zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczącego się postępowania, mającego na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.

§ 7.

GWARANCJA JAKOŚCI DOKUMENTACJI

- Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji, o której mowa w § 1, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy, która kończy się z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w § 1, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie odbioru robót, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad lub usterek. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad lub usterek w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym do opracowania rozwiązań zamiennych.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentację projektową, o której mowa w § 1, której okres wynosi 36 miesięcy od dnia jej protokolarnego przekazania Zamawiającemu, jednak nie krócej niż do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie odbioru robót, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad lub usterek.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Strony Umowy rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową, o której mowa w § 1, lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji względem Wykonawcy, może żądać usunięcia wad lub usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz odszkodowania za szkodę na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeks cywilny.

- Za wadliwą dokumentację projektową, o której mowa w ust. 6 rozumie się także dokumentację projektową, która skutkuje odmową wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/ sprzeciwem do zgłoszenia przez właściwy organ architektoniczo-budowlany z powodu nieprawidłowości tkwiących w tej dokumentacji projektowej w odniesieniu do dnia Protokołu, o którym mowa § 6 ust. 1.

§ 8.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w wykonaniu Umowy - w wysokości  1,0%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

    - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

    - za odmowę wykonania aktualizacji, o której mowa § 4 pkt 11 - w wysokości 500 zł brutto za każdą taki przypadek w odniesieniu do obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt 11 (odmowa rozumiana jako odmowa pisemna lub tzw. milcząca, tj. poprzez nie wykonanie aktualizacji w terminie zakreślonym przez Zamawiającego).

2. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem następującym po upływie terminu zwłoki.

3. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do zapłaty.

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 9.

PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) i podlega ochronie przewidzianej w tych przepisach.

- Na podstawie niniejszej Umowy Projektant (Wykonawca) w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: dokumentacja projektów, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami,

  - zezwala Zamawiającemu na opracowanie utworów o których mowa w pkt. 1 oraz na korzystanie z opracowań tych utworów lub ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami i przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje:

  - z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego w tym w szczególności przekazania utworów lub ich dowolnej części, a także ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,

- sądom/organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do prowadzonych postępowań,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej,

- innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g) nadawania za pośrednictwem satelity,

h) reemisji,

i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

l) wprowadzania zmian, skrótów,

m) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

n) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

o) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywanie dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek materiałów powstałych i otrzymanych w wyniku realizacji Umowy – w razie wątpliwości poczytuje się, że utwory powstały w celu dalszego opracowania.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia Projektant zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu pr.aut., wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania, także w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych.

- Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa autorskie lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Projektanta, Zamawiający zawiadomi Projektanta o tym fakcie. Wówczas Projektant zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Projektant zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie wynikłe z tego koszty, w tym koszty postępowań sądowych lub administracyjnych.

- Projektant zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy pr.aut.  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Projektant zapewnia, że cała dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich, a dokumentacje przekazane Zamawiającemu są w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych, realizowanych  na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Pełnienie nadzoru  autorskiego zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 umowy.

§ 10.

ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się Strony niniejszej Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przedmiotu umowy (w tym sposobu realizacji), terminu i wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia którychkolwiek z następujących okoliczności:

  - zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie niezrealizowanych części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT);

  - zmiana numeru rachunku bankowego;

  - zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w szczególności w przypadku:

        - gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

        - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie  lub powoduje zmianę zakresu dokumentacji projektowej – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk:

  - Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie,

  - Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu siły wyższej,

  - Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy,

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Wykonawca wstrzyma wykonanie przedmiotu Umowy, a następie Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i ustalą warunki rozwiązania Umowy, w tym ewentualnie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, a także ustalą rozliczenia za wykonanie części Umowy wykonanej do daty zawiadomienia,

        - długotrwałej choroby Wykonawcy lub/i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

        - wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron oraz w sytuacji wprowadzenia przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa rozwiązań  mogących w jakikolwiek ograniczać sposób realizację przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, w tym  utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy; w takiej sytuacji Wykonawca, jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy z zakresie terminu realizacji zamówienia; dowód potwierdzający, że w/w sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Postanowienia od lit. a do lit. d wymienione w pkt 2 (powyżej) stosuje się odpowiednio,

        - długotrwałych uzgodnień dokumentacji nie wynikających z winy Wykonawcy – zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej,

        - konieczności wykonania dodatkowych map do celów projektowych, uzgodnień, badań lub opinii spowodowanych realizacją równolegle prowadzonych prac, wymuszających konieczność skorygowania opracowywanej dokumentacji projektowej i uwzględnienia wzajemnych powiązań, poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia,

        - konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót – zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej,

        - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy (zamówienia) – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami,

        - zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencji zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury, zarządców dróg, lasów, zarządców gruntów pokrytych wodami oraz właścicieli gruntów lub osób indywidualnych,

        - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skorygowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń,

        - konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne i celowe do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

        - ujawnienie niezinwentaryzowanych lub przebiegających niezgodnie z inwentaryzacją podziemnych sieci, urządzeń obcych i wystąpienia konieczności przeprojektowania w celu zabezpieczenia lub usunięcia kolizji,

        - zwieszenie wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

        - wystąpienie wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót,

        - zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracyjnych lub osób indywidualnych, innych podmiotów w szczególności:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydanych przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień itp., jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

- przedłużające się konsultacje społeczne, protesty mieszkańców bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia kolizji z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty w zakresie niezbędnym do ich uniknięcia lub usunięcia oraz ujęcia tego zakresu w dokumentacji,

- wystąpienia sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.);

        - wystąpienie wszelkich innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należnej staranności; przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, przy czym wystąpienie przypadków określonych w niniejszym pkt 2.3. nie obliguje do zmian Umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze Stron do zmian Umowy,

  - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy (zamówienia) – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami,

  - zmiana głównego projektanta, o którym mowa w § 5 pkt 4 może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany na osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zaakceptowany przez Zamawiającego.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w następujących sytuacjach:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami Zamawiającego; warunkiem odstąpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 7 dni  i bezskutecznym upływie powyższego terminu;

- czynności (prace) objęte niniejszą Umową wykonuje bez pisemnej zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znaczna część, a także w przypadku innych postępowań, w tym likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych, upadłościowych;

- suma kar umownych, należnych Wykonawcy przekroczy 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o jakim mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część Umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu. Wówczas, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia. Wynagrodzenie za prace wykonane do chwili ich przerwania strony ustalą wspólnie.

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może zostać zrealizowane w terminie do dnia zakończenia wykonania przedmiotu Umowy określonym w § 2.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie prac;

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, wyroby, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu przesłanki warunkującej uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

§ 12.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Panu prawach z tym związanych.

    - Administratorem Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl.

    - Inspektorem ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl.

    - Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zawarcie i wykonanie umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

    - Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2022 r. poz. 902) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

    - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;

    - Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;

    - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

    - Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:

- prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących*;

- prawo usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;

- o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmiernie nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy; osoby, których dane osobowe zostaną przekazane zamawiającemu w toku niniejszego postepowania posiadają prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            - Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności oraz praw wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

            - Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY: