Suwałki, dnia 26 sierpnia 2024 r.

**Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki w okresie międzysesyjnym**

**od dnia 28 czerwca 2024 r. do 26 sierpnia 2024 r.**

1. W dniu 3 lipca 2024 r. przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi w msc. Dubowo Drugie”. Wykonawca: Zakładu Ogólnobudowlanego i Drogowego s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz. Wartość umowy: 832 549,46 zł.
2. W dniu 8 lipca 2024 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki – Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej dojazdowej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe, Zadanie 2 – Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Osinki. Trwa wyłonienie wykonawców.
3. W dniu 10 lipca 2024 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Otwarto oferty 22 sierpnia 2024 r. Trwa wyłonienie wykonawców.
4. W dniu 23 lipca 2024 r. przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Okuniowcu, gmina Suwałki”. Wykonawca: RICOLAND – DOM. Wartość umowy: 121 770,00 zł.
5. W dniu 29 lipca 2024 r. – Gmina Suwałki złożyła wniosek o dofinansowania projektu pn. ,,Czysta woda dla wszystkich” w ramach Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano m. in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i Tartak. Partnerem projektu jest: Administracja Rejonu Solecznickiego na Litwie.
6. W dniu 29 lipca 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę budynku Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych w Starym Folwarku, gmina Suwałki”. Wykonawca: ENERGOPROJEKTY Sp. z o.o. Wartość umowy: 103 258,50 zł brutto. Termin wykonania: do 29 listopada 2024 r.
7. W dniu 30 lipca 2024 r. przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Przebród – Kropiwne Stare”. Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Wartość umowy: 930 494,37 zł.
8. W dniu 5 sierpnia 2024 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Suwałki w bezzałogowe statki powietrzne z wyposażeniem, sonary podwodne, drony podwodne z wyposażeniem. Planowany termin otwarcia ofert to 28 sierpnia 2024 r.
9. W dniu 6 sierpnia 2024 r. firma Logistyka Odpadów-Realizacje Sp. z o.o. zakończyła wykonanie zadania pn: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2024 roku”. W ramach zawartej umowy firma odebrała i unieszkodliwiła 135,090 ton wyrobów zawierających azbest z 28 nieruchomości. Łączna kwota wykonania zadania: 94 833,18 zł brutto.
10. W dniu 12 sierpnia 2024 r. – Gmina Suwałki złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja – 2025, który zakłada realizację dla 12 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie gminy usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
11. W dniu 14 sierpnia 2024 r. wysłano zapytanie ofertowe na „Budowę oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy”. Otwarcie ofert cenowych 26 sierpnia.
12. Do dnia 22 sierpnia 2024 r. Punkt konsultacyjno-informacyjny w Urzędzie Gminy Suwałki pomógł złożyć mieszkańcom gminy 30 wniosków na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
13. Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Suwałki poprzez ogłoszenie prasowe w Gazecie Współczesnej, ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki oraz Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przekazano sołtysom wsi z prośbą o powiadomienie mieszkańców. Wnioski do planu ogólnego mogą być składane do dnia 30 sierpnia 2024 r.
14. Od dnia 1 sierpnia do 22 sierpnia 2024 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach przyjęto 198 wniosków na wypłatę Bonu energetycznego.
15. W sierpniu 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 3.119,40 kg żywności, która została rozdysponowana 255 osobom potrzebującym z terenu Gminy Suwałki.
16. Trwa inwestycja na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki” – trwają roboty ziemne.
17. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi do msc. Wychodne” – trwają roboty ziemne i nawierzchniowe.
18. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec” – trwają roboty ziemne.
19. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda” – trwają roboty ziemne.
20. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej w msc. Płociczno-Osiedle” – trwają roboty nawierzchniowe.
21. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark” – trwają roboty ziemne.
22. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki”: – „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark, gm. Suwałki – etap I”; - „Rozbudowa drogi Osowa – Czarnakowizna (łącznik), gm. Suwałki” – trwają roboty ziemne.
23. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej przez wieś Sobolewo” – trwają roboty nawierzchniowe.
24. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą” – trwają roboty ziemne.
25. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”.
26. Trwa inwestycja na zadanie pn.: „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak”.
27. W ramach bieżącego utrzymania trwa wymiana, a także uzupełnianie wyblakniętych bądź skradzionych znaków pionowych. Ustawianie tabliczek adresowych.
28. Trwa realizacja przez mieszkańców zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie. Do dnia 22 sierpnia 2024 r. na 16 zawartych umów rozliczono 6 wniosków.
29. Trwa realizacja przez mieszkańców zmiany systemu odprowadzania ścieków tj. podłączanie się do sieci kanalizacji sanitarnej bądź oczyszczalni przydomowej zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie. Do dnia 22 sierpnia 2024 r. na 15 zawartych umów rozliczono 9 wniosków.
30. Trwa realizacja przez mieszkańców instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Do dnia 22 sierpnia 2024 r. na 21 zawartych umów rozliczono 7 wniosków.
31. Trwa realizacja przez mieszkańców studni głębinowych. Do dnia 22 sierpnia 2024 r. na 4 zawarte umowy rozliczono 1 wniosek.

Zastępca Wójt

(-)Krzysztof Andrzej Gwaj