- Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXIII/284/06

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 marca 2006 roku

WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  I  ŚRODKÓW   NA  ICH  REALIZACJĘ  W   2006 ROKU,

W TYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z  ŚRODKÓW   Z  FUNDUSZY  STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

I INNYCH ŹRÓDEŁ UNII EUROPEJSKIEJ

( w zł)

| Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia |  | Wartość kosztorys. zadania | Przewidy- wane do poniesienia wydatki do końca 2005 r. | Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł | w tym: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne budżetowe | Pożyczka z NFOŚR | Pożyczka | Prognozowane dotacje -z budżetu państwa - inne źródła | Prognozowane dotacje z środków strukturalnych, funduszy spójności i innych źródeł Unii Europejskiej |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 010.01010 | 1.Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w gminie Suwałki -ISPA | 1999 2006 | 4 465 954,- |  | 3 422 225,- | 1 043 729,- | 819 934,- | 223 795,- |  |  |  |
| 010.01010 § 6610 | 1.1.Sieć kanalizacyjna w m. Stary Folwark i w m. Leszczewek, oraz sieć wodociąg. w m. Leszczewek |  |  |  |  | 1 033 729,- | 809 934,- | 223 795,- |  |  |  |
| 010.01010 § 6050 | 1.2. Pozostałe koszty w okresie budowy |  |  |  |  | 10 000,- | 10 000,- |  |  |  |  |
| 010.01010 § 6050 | - 2. Sieć wodociągowa w Gawrych Rudzie - II etap | 2005 2006 | 120 000,- |  |  | 120 000,- | 120 000,- |  |  |  |  |
| 010.01010 § 6050 | - 3.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe | 2006 | 35 000,- |  |  | 35 000,- | 35 000,- |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 010.01010 - § 6058 - § 6059 | - 4.Podnoszenie atrakcyjności inwestycji i turystycznej regionu poprzez rozbudowę stacji wodociągowej Nowa Wies oraz rozbudowę sieci wodociągowej Nowa Wieś- zewnętrzna sieć wodociągowa z podłączeniami domowymi w m. Osinki | 2005 2006 | 1 797 000,0 |  | 36 425,- | 1 760 575,- | 193 992,- |  | 250 000,- | 149 010,- GFOŚ i GW 50 000,- | ZPORR 1 117 573,- |
| 010.01010 - § 6050 | - 5. Budowa: sieci kanalizacyjnej - w Gawrych Rudzie, Płocicznie Osiedlu, Płocicznie Tartak. Sobolewie i sieci wodociągowej Sobolewie | 2005 2006 | 6 465 316,- |  | 46 307,- | 33 000,- | 33 000,- |  |  |  |  |
| - 600.60016 - § 6050 - § 6051 - § 6052 | - 6. Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową wraz z chodnikami i odwodnieniem na drodze oznaczonej nr geod. 386, 262/2, 264/9 w m Stary Folwark obręb Leszczewek, gm. Suwałki | 2005 2006 | - 734 413,- |  | 4 268,- | 730 145,- | 130 023,- |  | 55 000,- |  | PHARE 545 122,- |
| - 600.60016 - § 6050 | - 7. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywe – Mała Huta | 2005 2006 | - 456 855,- |  | 5 863,- | 450 992,- | 67 649,- |  |  | KONTRAKT WOJEWÓDZKI 383 343,- |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 600.60016 § 6050 | - 8.Modernizacja drogi rolniczej w m. Turówka Stara- Turówka Nowa | 2006 | - 40 000,- |  |  | 40 000,- | 20 000,- |  |  | FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 20 000,- |  |
| 600.60016 § 6050 | - 9.Modernizacja drogi rolniczej w m. Biała Woda | 2006 | - 40 000,- |  |  | 40 000,- | 20 000,- |  |  | FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 20 000,- |  |
| 600.60014 § 6620 | - 10.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na dofinansowanie budowy drogi w m. Białe | 2006 | - 75 000,- |  |  | 75 000,- | 75 000,- |  |  |  |  |
| - 630.63095 | - 11.Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i otulinie parków narodowego i krajobrazowego | 2004 2006 | - 223 260,- |  | 140 735,- | 82 525,- | 82 525,- |  |  |  |  |
| - 630.63095 - § 6610 | - 11.1. Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i otulinie parków narodowego i krajobrazowego | 2004 2005 | - 62 525,- |  | - | 62 525,- | 62 525,- |  |  |  |  |
| - 630.63095§ 6060 | - 11.2. Koszty wykupu gruntów II etap | 2004 2005 | - 160 735,- |  | 140 735,- | 20 000,- | 20 000,- |  |  |  |  |
| - 630.63095§ 6050 | - 12.Zagospodarowanie placu w m. Stary Folwark jako Centrum Kulturalno Rekreacyjne Wsi | 2006 | - 70 428,- |  |  | 70 428,- | 14 085,- |  |  | SPOROL 56 343,- |  |
| - 700.70005 - § 6060 | - 13. Wykup gruntów pod przepompownie | 2006 | 30 000,- |  |  | 30 000,- | 30 000,- |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| - 710.71004 - § 6050 | - 14. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki | 2003 2006 | 183 194,- |  | 172 794,- | 10 400,- | 10 400,- |  |  |  |  |
| - 750.75023 - § 6630 | - 15. Dotacja na program - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim, w tym w gminie Suwałki | 2006 | 15 705,- |  |  | 15 705,- | 15 705,- |  |  |  |  |
| - 750.75023 - § 6050 | - 16 Dokumentacja na na rozwój szerokopasmowej sieci internetowej na terenie gminy Suwałki | 2006 | 5 000,- |  |  | 5 000,- | 5 000,- |  |  |  |  |
| 801.80110 § 6050 | - 17.Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Płocicznie Tartak | 2006 2007 | - 2 000 000,- |  |  | 250 530,- | 50 530,- |  | 100 000,- | FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 100 000,- |  |
|  | - Ogółem |  | 16 757 125,- |  | 3 828 617,- | 4 793 029,- | 1 722 843,- | 223 795,- | 405 000,- | 778 696,- | 1 662 695,- |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki